# 📌 Gestión y Entregables por Semana — ClickUp

Herramienta de gestión del proyecto (entregable del Líder). Usamos ClickUp (gratis para equipos pequeños). Incluye un prompt listo para que la IA de ClickUp ("Brain") cree todo automáticamente.

## 1. Estructura en ClickUp

Workspace: Muelle Digital └── Space: Muelle Digital     └── List: Tablero del proyecto   (vista Tablero/Kanban + vista Gantt)

Estados (Statuses) personalizados de la lista:

Backlog → Por hacer → En progreso → En revisión (PR) → ✅ Hecho

Etiquetas (Tags) por rol:Líder (morado) · Frontend (azul) · Base de datos (verde) · QA (naranja) · Bug (rojo) · Deploy (negro)

Campos personalizados sugeridos:Sprint/Semana (número), Responsable (asignado), Fecha límite.

## 2. 🤖 Prompt para que ClickUp AI ("Brain") lo genere

En ClickUp: abre tu List → botón AI / Brain → Generate tasks → pega esto:

Crea las tareas de un proyecto de software académico llamado "Muelle Digital" (marketplace de experiencias ecoturísticas fluviales). Equipo de 4: Esteban Merlano (Líder/Backend/Deploy), Keyner Trujillo (Frontend), Andres Rangel (Base de datos), Jhon Escobar (QA). Usa estados: Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión, Hecho. Crea estas tareas agrupadas por semana, con responsable y etiqueta de rol:  Semana 1 (Definición): Historias de usuario (Esteban), Definición de roles (Esteban), Repositorio GitHub + GitFlow (Esteban/Deploy). Semana 2 (Arquitectura): Diagrama ER (Andres), Prototipo de pantallas (Keyner), Selección del stack (Esteban). Semana 3 (Sprint 1): Login + registro JWT (Esteban), Conexión NeonDB + esquema (Andres), Estructura frontend + login UI (Keyner). Semana 4 (Sprint 2): CRUD de experiencias (Esteban), Catálogo + detalle (Keyner), Reservas con cupos (Esteban/Andres). Semana 5 (Sprint 3): Reseñas en tiempo real (Esteban/Keyner), Pagos con Stripe (Esteban), Mapas punto de encuentro (Keyner). Semana 6 (Sprint 4): Verificación de guías + panel admin (Esteban), Tema morado + modo claro/oscuro (Keyner). Semana 7 (QA): Plan y casos de prueba (Jhon), Pruebas de seguridad (Jhon), Code Review por Pull Requests (todos). Semana 8 (Entrega): Documentación README/diccionario/API Swagger (todos), Manual de usuario (Keyner/Jhon), Despliegue a Vercel (Esteban/Deploy), Demo y sustentación (todos).  Marca como "Hecho" las semanas 1 a 7 y deja la semana 8 "En progreso".

Si tu plan de ClickUp no trae IA, crea las tareas a mano con la lista de la sección 3.

## 3. Tareas por semana (para crear a mano si hace falta)

| Semana | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Historias de usuario | Esteban | ✅ Hecho |
| 1 | Definición de roles | Esteban | ✅ Hecho |
| 1 | Repositorio GitHub + GitFlow | Esteban | ✅ Hecho |
| 2 | Diagrama ER | Andres | ✅ Hecho |
| 2 | Prototipo de pantallas | Keyner | ✅ Hecho |
| 2 | Selección del stack | Esteban | ✅ Hecho |
| 3 | Login + registro (JWT) | Esteban | ✅ Hecho |
| 3 | Conexión NeonDB + esquema | Andres | ✅ Hecho |
| 3 | Estructura frontend + login | Keyner | ✅ Hecho |
| 4 | CRUD experiencias | Esteban | ✅ Hecho |
| 4 | Catálogo + detalle | Keyner | ✅ Hecho |
| 4 | Reservas con cupos | Esteban/Andres | ✅ Hecho |
| 5 | Reseñas en tiempo real | Esteban/Keyner | ✅ Hecho |
| 5 | Pagos con Stripe | Esteban | ✅ Hecho |
| 5 | Mapas (punto de encuentro) | Keyner | ✅ Hecho |
| 6 | Verificación guías + panel admin | Esteban | ✅ Hecho |
| 6 | Tema morado + modo claro/oscuro | Keyner | ✅ Hecho |
| 7 | Plan y casos de prueba | Jhon | ✅ Hecho |
| 7 | Pruebas de seguridad | Jhon | ✅ Hecho |
| 7 | Code Review (PRs) | Todos | ✅ Hecho |
| 8 | Documentación + Swagger | Todos | 🔄 En progreso |
| 8 | Manual de usuario | Keyner/Jhon | ✅ Hecho |
| 8 | Despliegue a Vercel | Esteban | 🔄 En progreso |
| 8 | Demo y sustentación | Todos | 🔄 En progreso |

## 4. Ceremonias y métricas

- Daily (15 min): ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Qué me bloquea?

- Dashboards de ClickUp: tarjetas de tareas por estado, % completado por semana y carga por persona (velocity).

- Cierre de sprint y retrospectiva al final de cada semana.

## 5. Reglas de Git (GitFlow)

- Nunca push directo a produccion. Trabajar en ramas por rol → Pull Request a develop.

- Un compañero revisa (code review) antes de fusionar. produccion solo recibe versiones estables (las que despliega Vercel).